КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ

 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРЖЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

#  от 06.02.2025 № 2

 г. Новоржев

О мерах по предупреждению чрезвычайных

ситуаций в период весеннего паводка на

территории Новоржевского муниципального

округа в 2025 году

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, поддержания устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения в период пропуска паводковых и талых вод на территории Новоржевского муниципального округа и в соответствии с распоряжением комиссии Псковской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 07.02.2025 № \_«О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории Псковской области в 2025 году».

1.Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории Новоржевского муниципального округа на 2025 год согласно приложению 1.

2. Главам территориальных отделов Администрации Новоржевского муниципального округа:

1) организовать в установленные сроки выполнение мероприятий Плана, указанного в приложении 1 к настоящему распоряжению.

2) осуществлять постоянный мониторинг и контроль за развитием весенних паводковых явлений и процессов.

Срок исполнения: в течении паводкового периода.

3) уточнить места возможных подтоплении, заторов (зажоров).

Исполнители: Главы территориальных отделов округа.

Срок исполнения: 15 февраля 2025 года.

4) своевременно принимать меры по защите мостов, расчистке водопропускных сооружений и ливневой канализации.

Исполнители: Главы территориальных отделов округа.

Срок исполнения: до начала паводка.

5) осуществлять контроль за принятием оперативных мер управляющими организациями по обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда при ликвидации подтоплении.

6) своевременно сообщать об угрозе и фактах подтопления населенных пунктов, автомобильных дорог по форме, указанной в приложении 2 к настоящему распоряжению, в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Новоржевского муниципального округа.

7) своевременно осуществлять информирование и оповещение населения, проживающего на традиционно подтапливаемых территориях, о развитии паводковой обстановки и порядке действий при угрозе и возникновении подтопления (затопления).

Исполнители: Главы территориальных отделов округа.

Срок исполнения**:** в течении паводкового периода.

8) уточнить расчеты на эвакуацию и временное отселение населения из зон возможного подтопления (затопления) и представить информацию по форме, указанной в приложении 3 к настоящему распоряжению, в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Новоржевского муниципального округа.

Исполнители: Главы территориальных отделов округа.

Срок исполнения: до 15 февраля 2025 года.

3. Отделу образования Новоржевского муниципального округа организовать в образовательных учреждениях проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.

Исполнитель: Милостивая Н.М.

Срок исполнения: в течении паводкового периода.

4. Отдел ГО, ЧС и ЕДДС Администрации Новоржевского муниципального округа.

1) обеспечить готовность сил и средств Новоржевского муниципального звена Псковской областной – территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов, дорожной сети, инженерных коммуникаций и сооружений.

Исполнитель: Киселев В.Е.

Срок исполнения: в течении паводкового периода.

2) в случае необходимости привлечения дополнительных сил, средств и запасов для защиты населения в районах затопления организовать взаимодействие по привлечению необходимых ресурсов с поисково-спасательным отрядом г. Псков, Управлением МЧС России по Псковской области, КЧС и ПБ соседних муниципальных образований.

Исполнитель: Киселев В.Е.

Срок исполнения: в случае возникновения паводковых ЧС, при необходимости.

3) организовать информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности на водных объектах расположенных на территории муниципального образования.

Исполнитель: Лобова Е.Е.

Срок исполнения: в течении паводкового периода

4) Своевременно предоставлять сведения об угрозе и фактах затопления (подтопления) населенных пунктов, автомобильных дорог в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области по форме согласно приложения 2 к настоящему распоряжению.

Исполнитель: Лобова Е.Е.

Срок исполнения: в течении паводкового периода.

5. Рекомендовать руководителю управляющей компании ООО «РСП» организовать меры по предотвращению и оперативной ликвидации подтоплении при обслуживании и эксплуатации жилого фонда.

Исполнители: Степанов А.А.

Срок исполнения: до начала паводка.

6. Рекомендовать директору Новоржевского филиала ГБУ «Псковавтодор».

1) провести профилактические работы на водопропускных сооружениях дорог по защите мостов и других сооружений.

Исполнитель: Савенков Ю.В.

Срок исполнения: до начала паводка.

2) постоянно содержать в готовности транспорт и инженерно-дорожную технику для производства восстановительных работ.

Исполнитель: Савенков Ю.В.

Срок исполнения: в течении паводкового периода.

7. Информацию о выполнении п. 1-6 предоставить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Новоржевского муниципального округа через отдел ГО, ЧС и ЕДДС Администрации Новоржевского муниципального округа (go@novorzhev.reg60.ru) в установленные сроки.

О возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщать в КЧС и ПБ Администрации Новоржевского муниципального округа по телефону 2-17-12.

8. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Новоржевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (novorzhev.gosuslugi.ru).

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новоржевского муниципального

округа - председатель КЧС и МП округа Л.М. Трифонова

Приложение 1

к распоряжению комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности

Новоржевского муниципального округа

от 06.02. 2025 г. № 2

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на территории Новоржевского муниципального округа на 2025 год

| №п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Примечание  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение списка граждан, проживающих в зонах возможного подтопления, с цель своевременного и оперативного проведения эвакуационных мероприятий | 15.02.2025 | Главы территориальных отделов |  |
| 2. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новоржевского муниципального звена Псковской областной подсистемы РСЧС | 15.02.2025 | Отдел ГО, ЧС и ЕДДС Администрации округа |  |
| 3. | Подготовка и своевременное развертывание пунктов временного размещения населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  | до 20.02.2025 | Отдел ГО, ЧС и ЕДДС Администрации округаПВР |  |
| 4. | Проведение инструктажа оперативного состава Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального округа, в том числе по доведению информации о порядке и сроках предоставления донесений о паводковой обстановке, выполненных мероприятиях, угрозах или фактах возникновения чрезвычайных ситуаций | 20.02.2025 | Отдел ГО, ЧС и ЕДДС Администрации округа -начальник ЕДДС |  |
| 5. | Организация и проведение мероприятий по расчистке водопропускных сооружений, защите мостов, укрепление обочин дорог | до начала паводкового периода | КЧС и ПБ округаГлавы территориальных отделов |  |
| 6. | Организация постоянного контроля за состоянием льда и уровня воды на водных объектах, на подведомственной территории | до начала паводкового периода | Главы территориальных отделов |  |
| 7. | Установка указательных вех на подтопляемых участках автомобильных дорог на территории Новоржевского муниципального округа | до начала паводкового периода | ГБУ ПО «Псковавтодор» Новоржевский филиал  |  |
| 8. | Проверка состояния водопропускных и водоотводных сооружений, ливневой канализации с целью обеспечения пропуска паводковых вод. Проведение мероприятий по расчистке и укреплению обочин дорог, защите мостов. | до начала паводкового периода | Главы территориальных отделов, Новоржевский филиал ГБУ «Псковавтодор» |  |
| 9. | Подготовка готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных ЧС | до начала паводкового периода | КЧС и ПБ округа |  |
| 10. | Обеспечение завоза продовольствия и предметов первой необходимости в населенные пункты, дорожного сообщения с которыми может быть прервано в период паводка | до начала паводкового периода  | Главы территориальных отделов, Новоржевское Райпо |  |
| 11. | Проведение разведки мест возможного разлива рек, образования зон подтопления в результате таяния снега | в течении паводкового периода | Главы территориальных отделов |  |
| 12. | Контроль за уровнями воды на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ», состоянием водопропускных сооружений | в течение паводкового периода | Руководитель оперативной группы КЧС и ПБ, Главы территориальных отделов |  |
| 13. | Организация и проведение разъяснительной работы среди населения, проживающего в индивидуальном жилом секторе, о необходимости заблаговременной очистки от мусора открытых водостоков в местах проживания | в течении паводкового периода | Главы территориальных отделов |  |
| 14. | Транспортное обеспечение мероприятий по отселению (эвакуации) населения из подтопляемых населенных пунктов | по решениюКЧС и ПБ | Отдел ГО, ЧС и ЕДДС Администрации округа |  |
| 15. | Своевременное предоставление информации по паводковой обстановке | постоянно | КЧС и ПБ округаГлавы территориальных отделов, ЕДДС |  |
| 16. | Организовать мероприятия по предотвращению и оперативной ликвидации подтоплении при обслуживании и эксплуатации жилого фонда, находящегося в их управлении | в течении паводкового периода | ООО «РСП»  |  |
| 17. | Организация в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях проведения профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах | еженедельнодо окончания паводкового периода | Отдел образования Администрации округа |  |
| 18. | Организация информирования населения о паводковой обстановке и мерах безопасности на водных объектах в период паводка | в течении паводкового периода | Председатель КЧС и ПБ округаОтдел ГО, ЧС и ЕДДС |  |

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС

Администрации Новоржевского муниципального округа В.Е. Киселев

Приложение 2

к распоряжению комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности

Новоржевского муниципального округа

от 06.02.2025 № 2

СВЕДЕНИЯ

об угрозе и фактах затопления (подтопления) населенных пунктов,

автомобильных и железнодорожных дорог

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный район,муниципальный округ, городской округ |  |
| 2 | Водный объект (река, озеро) |  |
| 3 | Населенный пункт, сельское поселение |  |
| 4 | Расстояние до г. Пскова, км |  |
| 5 | Дата начала затопления (подтопления) |  |
| 6 | Уровень воды (критический/фактический), см |  |
| 7 | Площадь затопления (подтопления), кв.м |  |
| 8 | Количество объектов в зоне затопления (подтопления): |  |
| 8.1 | жилые дома |  |
| 8.2 | социально значимые объекты |  |
| 8.3 | промышленные объекты |  |
| 8.4 | прочие объекты |  |
| 9 | Общее количество населения в населенном пункте, в том числе в зоне затопления (подтопления) |  |
| 9.1 | всего взрослых, в т.ч. в зоне затопления (подтопления), чел/чел. |  |
| 9.2 | всего детей, в т.ч. в зоне затопления (подтопления), чел/чел. |  |
| 10 | Количество отселенного населения из зоны затопления (подтопления), чел/чел.: |  |
| 10.1 | взрослых |  |
| 10.2 | детей |  |
| 11 | Количество сельскохозяйственных животных в зоне затопления (подтопления): |  |
| 11.1 | в т.ч. КРС |  |
| 12 | Количество сельскохозяйственных животных выведенных из зоны затопления (подтопления): |  |
| 12.1 | в т.ч. КРСъ |  |
| 13 | Количество поврежденных (разрушенных) |  |
| 13.1 | жилые дома |  |
| 13.2 | социально значимые объекты |  |
| 13.3 | промышленные объекты |  |
| 13.4 | гидротехнические сооружения |  |
| 13.5 | дороги, в метрах |  |
| 13.6 | мосты |  |
| 13.7 | линии электропередачи, в мертах |  |
| 13.8 | опоры |  |
| 14 | Количество сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации: |  |
| 14.1 | от МЧС России, человек/автотехники/плавсредств |  |
| 14.2 | от Минобороны России,человек/автотехники/плавсредств |  |
| 14.3 | от Псковской областной территориальной подсистемы РСЧЧС,человек/автотехники/плавсредств |  |

Приложение 3

к распоряжению комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности

Новоржевского муниципального округа

от 06.02.2025 № 2

Информация

об объектах эвакуации населения из возможных зон затопления (подтопления) в период весеннего паводка

на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (муниципального района, муниципального округа, городского округа)

по состоянию на \_\_\_ \_\_\_ 2025 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты, из которых планируется эвакуация | Населенные пункты и объекты, планируемые для временного размещения эваконаселения | Планируемый для эвакуации транспорт | Время необходи-мое для эвакуации(час) | Возможности по обеспечению эвакуируемого нселения в местах его размещения |
| Наименование  | чел. | Населенные пункты, объекты | ед. | чел. | Вид транспорта | ед. | чел. | Водой  | Продуктами питания | Предметами первой необ-ходимости | Медицинским обслужи-ванием |
| чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель эвакуационной комиссии

(муниципального района, муниципального округа городского округа)