- АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРЖЕВСКОГО РАЙОНА

- КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И  ЛИКВИДАЦИИ

- ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

- И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 3

от   27.02.2023 года							г.  Новоржев

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2023 года на территории МО «Новоржевский район»

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, поддержания устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения в период пропуска паводковых и талых вод на территории Новоржевского района  и в соответствии с  распоряжением комиссии Псковской  области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности от 31.01.2023 № 3 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2023 года на территории Псковской области»:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Новоржевский район» на 2023 год согласно приложению № 1.

2. Для руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка создать рабочую группу Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в составе:

Горнова Т.А. – и. о. начальника ГО, ЧС и МП Администрации Новоржевского района, руководитель рабочей группы;

Корныльев С.А. –  начальник  ОП по Новоржевскому району  МО МВД «Бежаницкий» (по согласованию);

Скоморохов К.Б. -  зам.директора МП «Энергоресурс»;

Савенков Ю.В.  -  директор Новоржевский филиал ГБУ «Псковавтодор» (по согласованию).

3. Рекомендовать Главе Администрации городского поселения «Новоржев», Главам сельских поселений, руководителям учреждений, организаций и предприятий района:

3.1. Организовать в установленные сроки выполнение мероприятий Плана, указанного в приложении № 1 к настоящему распоряжению.

3.2. Осуществлять постоянный мониторинг и контроль за развитием весенних паводковых явлений и процессов.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

3.3. Уточнить места возможных подтоплений, заторов (зажоров).

Срок исполнения: 06 марта 2023 года.

3.4. Своевременно принимать меры по защите мостов, расчистке водопропускных сооружений и ливневой канализации.

Срок исполнения: до начала паводка.

3.5. Осуществлять контроль за принятием оперативных мер управляющими организациями по обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда при ликвидации подтоплений.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

3.6. Своевременно сообщать об угрозе и фактах подтопления населенных пунктов, автомобильных дорог по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему распоряжению, в Комиссию Администрации района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через отдел ГО ЧС и МП или ЕДДС по телефонам: 2-17-12, 2-14-52, а также на электронный адрес: edds-nov@yandex.ru.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

3.7. Своевременно осуществлять информирование и оповещение населения, проживающего на традиционно подтапливаемых территориях, о развитии паводковой обстановки и порядке действий при угрозе и возникновении подтопления (затопления).

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

3.8. Уточнить расчеты на эвакуацию и временное отселение населения из зон возможного подтопления (затопления) и представить информацию по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему распоряжению, в Комиссию Администрации района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через отдел ГО ЧС и МП и ЕДДС по телефонам: 2-17-12, 2-14-52 или на электронный адрес: edds-nov@yandex.ru.

Срок исполнения: до 17 марта 2023 года.

3.9. Информацию о выполнении п.п. 3.1-3.8 представить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через отдел ГО ЧС и МП Администрации района в установленные сроки.

4. Начальнику отдела образования Новоржевского района Трофимовой Н.И. организовать в муниципальном образовательном учреждении и образовательных учреждениях дополнительного образования детей проведение профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

5. И.о. начальника отдела ГО ЧС и МП Администрации района Горновой Т.А.:

5.1. Обеспечить готовность сил и средств Новоржевского районного звена Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населённых пунктов, дорожной сети, инженерных коммуникаций и сооружений, сельскохозяйственных и животноводческих комплексов.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

5.2. Представить информацию об изменении сведений, указанных в Реестре населённых пунктов Псковской области, попадающих в зоны подтопления в результате гидрологических и гидродинамических явлений и процессов, утверждённом распоряжением Комиссии Администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 14 августа 2021 года № 14.

Срок исполнения: по завершении паводка, не позднее 30 апреля.

5.3. В случае необходимости привлечения дополнительных сил, средств и запасов для защиты населения в районах затопления организовать взаимодействие по привлечению необходимых ресурсов с поисково-спасательным отрядом г. Псков, Управлением МЧС России по Псковской области, КЧС и ПБ соседних районов и Псковской области.

Срок исполнения: в случае возникновения паводковых ЧС, при необходимости.

6. Рекомендовать директорам ООО «РСП» и МП «Энергоресурс» организовать меры по предотвращению и оперативной ликвидации подтоплений при обслуживании и эксплуатации жилого фонда.

Срок исполнения: до начала паводка.

7. Рекомендовать директору Новоржевского филиала ГБУ «Псковавтодор» Савенкову Ф.В.:

7.1. Провести профилактические работы на водопропускных сооружениях дорог по защите мостов и других сооружений.

Срок исполнения: до начала паводка.

7.2. Постоянно содержать в готовности транспорт и инженерно-дорожную технику для производства восстановительных работ.

8. О возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать в КЧС и ПБ Администрации района через ЕДДС района по телефону 2-17-12.

9.  На официальном сайте Администрации Новоржевского района информировать население района о паводковой обстановке и мерах безопасности на водных объектах района.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новоржевского района,

председатель КЧС и ПБ района                             	                  С.О. Пугачева