Приложение № 1

к распоряжению КЧС и ПБ района

от 27.02.2023 № 3

План

противопаводковых мероприятий на территории

муниципального образования "Новоржевский район" на 2023 год

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по расчистке водопропускных сооружений, защите мостов, укреплению обочин дорог. | до начала паводка | КЧС и ПБ района Главы поселений Руководители организаций |
| 3. | Уточнение списка граждан, проживающих в зонах возможного подтопления, с целью своевременного и оперативного проведения эвакуационных мероприятий. | 15.03.2023 | Главы поселений |
| 4. | Организация постоянного контроля за состоянием льда и уровнями воды на водных объектах, состоянием гидротехнических и водопропускных сооружений на подведомственной территории | до начала паводка | Главы поселений Руководители организаций |
| 5. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных ЧС | до начала паводковых явлений | КЧС и ПБ района Главы поселений |
| 6. | Организация и проведение разъяснительной работы среди населения, проживающего в индивидуальном жилом секторе, о необходимости заблаговременной очистки от мусора открытых водостоков в местах проживания. | в течение паводкового периода | Главы поселений |
| 7. | Корректировка Плана обеспечения безопасности на водных объектах | до 15.03.2023 | КЧС и ПБ района Главы поселений |
| 8. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 15.03.2023 | Председатель КЧС и ПБ района Главы поселений |
| 9. | Транспортное обеспечение мероприятий по отселению (эвакуации) населения из подтопляемых населенных пунктов. | по решению КЧС и ПБ | Отдел ГО ЧС и МП Администрации района |
| 10. | Подготовка и своевременное развертывание пунктов временного размещения населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | до 15.03.23 (развертывание ПВР - по решению КЧС и ПБ) | Отдел ГО ЧС и МП Администрации района |
| 11. | Своевременное представление информации по паводковой обстановке | 15.03.2023 | КЧС и ПБ района Главы поселений |
| 12. | Проведение инструктажа оперативного состава Единой дежурно – диспетчерской службы района, в том числе по доведению информации о порядке и сроках предоставления донесений о паводковой обстановке, выполненных мероприятиях, угрозах или фактах возникновения чрезвычайных ситуаций. | 15.03.2023 | Начальник отдела ГО ЧС и МП Начальник ЕДДС |
| 13. | Организация информирование населения о паводковой обстановке и мерах безопасности на водных объектах в период паводка | до завершения пропуска талых вод | Председатель КЧС и ПБ района Начальник отдела ГО ЧС и МП |