
****

**Администрация Новоржевского района**

**Псковской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 03 марта 2023 года №34**

г. Новоржев

О внесении изменений в постановление

Администрации Новоржевского района от 26.12.2017 г. №153

Об утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды муниципального

образования «Новоржевский район»

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика Новоржевского района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Администрации Новоржевского района от 24.11.2016 № 91 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоржевскийрайон», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования «Новоржевский район», Администрация Новоржевского района постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Новоржевского района от 26.12.2017 г. №153 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Новоржевский район»:
   1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новоржевский район» подраздел «Объем и источники финансирования программы» читать в новой редакции:

…

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования программы | Источники | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Федеральный бюджет | **12070,872** | **2470,000** | **2431,000** | **0** | **1087,121** | **1967,005** | **1987,717** | **2128,029** | **0** |
| Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Иные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Всего по источникам | **12070,872** | **2470,000** | **2431,000** | **0** | **1087,121** | **1967,005** | **1987,717** | **2128,029** | **0** |

…

* 1. В разделе IV «Подпрограммы, входящие в состав программы» Паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новоржевский район» подраздел 4.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий МО «Новоржевский район»:

4.1.1. Название подраздела 4.1. «Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий МО «Новоржевский район»» **изменить на**«Благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район»».

4.1.2. Ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Новоржевского района.

4.1.3. Участники подпрограммы: Администрация ГП «Новоржев», ООО УК «Ремонтно-строительное предприятие», МП Новоржевского района «Энергоресурс».

4.1.4. Срок реализации подпрограммы: 2018-2025 год.

4.1.5. Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий

4.1.6. Задачи подпрограммы:

а) увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий

б) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

4.1.7. Целевые показатели подпрограммы:

а) количество благоустроенных дворовых и общественных территорий;

б) количество проведенных субботников по обустройству дворовых и общественных территорий в весенний и осенний периоды;

г) доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан.

4.1.8. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты:

а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование общественных территорий и дворовых проездов, освещение, озеленение, обеспечения водоотведения поверхностных стоков и т.д.;

б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок;

г) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий,общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения - устройство пандусов, занижение бордюрного камня на проездах и тротуарах и т.д.

д) повышение комфортности проживания населения;

В подпрограмму подлежат включению дворовые территории исходя из предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. Предложения принимаются в Администрации Новоржевского района в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Новоржев, ул. Германа д.55, каб. 27.

 Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную программу на 2018-2025 годы в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в программу на следующие годы исходя из предложений заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

В подпрограмму подлежат включению общественные территории выбранные и утвержденные на общественных слушаниях заинтересованными жителями района в дальнейшем прошедшие отбор по итогам онлайн голосованияна единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru.

* 1. В Разделе II. «ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» Паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новоржевский район»целевые показатели (индикаторы) на 2021- 2025 года читать в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**  **сферу содержания территорий общего пользования на 2021 год.** | | | |
| **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год 2021 год** | **Фактическое значение за 2021 год** |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 3 | 1 |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 |
| Количество проведенных субботников по обустройству территорий общего пользования в весенний и осенний периоды | периодичность, единиц | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц | 3 | 1 |
| **Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**  **сферу содержания дворовых территорий на 2021 год.** | | | |
| **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Плановое значение на 2021 год** | **Фактическое значение за 2021 год** |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | периодичность, единиц | 2 раз в год | 2 раз в год |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 |
| **Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**  **сферу содержания территорий общего пользования на 2022 год.** | | | |
| **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год 2022 год** | **Фактическое значение за 2022 год** |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 2 | 1 |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 |
| Количество проведенных субботников по обустройству территорий общего пользования в весенний и осенний периоды | периодичность, единиц | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц | 2 | 1 |
| **Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**  **сферу содержания дворовых территорий на 2022 год.** | | | |
| **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год 2022 год** | **Фактическое значение за 2022 год** |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 3 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 100 | 0 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | периодичность, единиц | 2 раз в год | 2 раз в год |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 |
| **Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**  **сферу содержания территорий общего пользования на 2023 год.** | | | |
| **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год 2023 год** | **Фактическое значение за 2023 год** |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 0 |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 0 |
| Количество проведенных субботников по обустройству территорий общего пользования в весенний и осенний периоды | периодичность, единиц | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 0 |
| **Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**  **сферу содержания дворовых территорий на 2023 год.** | | | |
| **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год 2023 год** | **Фактическое значение за 2023 год** |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | периодичность, единиц | 2 раз в год | 2 раз в год |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 |
| **Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**  **сферу содержания территорий общего пользования на 2024 год.** | | | |
| **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год 2024 год** | **Фактическое значение за 2024 год** |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 0 |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 0 |
| Количество проведенных субботников по обустройству территорий общего пользования в весенний и осенний периоды | периодичность, единиц | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 0 |
| **Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**  **сферу содержания дворовых территорий на 2024 год.** | | | |
| **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Плановое значение на 2024 год** | **Фактическое значение за 2024 год** |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 1 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 100 | 0 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | периодичность, единиц | 2 раз в год | 2 раз в год |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 |
| **Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**  **сферу содержания территорий общего пользования на 2025 год.** | | | |
| **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Плановое значение на год 2025 год** | **Фактическое значение за 2025 год** |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 0 |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 0 |
| Количество проведенных субботников по обустройству территорий общего пользования в весенний и осенний периоды | периодичность, единиц | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | единиц | 1 | 0 |
| **Целевые показатели (индикаторы), характеризующие**  **сферу содержания дворовых территорий на 2025 год.** | | | |
| **Наименование целевого показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Плановое значение на 2025 год** | **Фактическое значение за 2025 год** |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | периодичность, единиц | 2 раз в год | 2 раз в год |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 |

* 1. В муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новоржевский район» добавить Раздел VII«Паспорт подпрограммы»:

**Паспорт**

**подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район». | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Новоржевского района | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства муниципального образования «Новоржевский район» | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий МО «Новоржевский район» 2. Принятие Правил благоустройства территории МО «Новоржевский район», отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству | | | | | | | | | |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД.   2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. | | | | | | | | | |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Новоржевский район» | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2018-2025г.г. | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | **Источники** | **Всего**  **(руб.)** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **федеральный бюджет** | 12070,872 | 2470,000 | 2431,000 | 0 | 1087,121 | 1967,005 | 1987,717 | 2128,029 | 0 |
| **областной бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **местный бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **иные источники** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **всего по источникам** | 12070,872 | 2470,000 | 2431,000 | 0 | 1087,121 | 1967,005 | 1987,717 | 2128,029 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Приведение в нормативное состояние дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район» 2. Утверждение правил благоустройства территории городского поселения «Новоржев» (с учетом общественных обсуждений) | | | | | | | | | |

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программнымиметодами.**

Анализ сферы благоустройства в г. Новоржеве показал, что  
в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. В вопросах благоустройства муниципального образования «Новоржевский район» имеется  
ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.  
В городском поселении «Бежаницы» имеются территории общего пользования (парки, площади, улицы, тротуары, скверы и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, срасположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами,  
включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.  
Создание благоприятных условий среды обитания, повышение комфортности проживания и отдыха населения муниципального образования «Новоржевский район»,обеспечение более эффективной эксплуатации жилых домов, а также общественных территорий, улучшение условий для отдыха и занятий спортом, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и  
других маломобильных групп населения возможно решить в рамках реализации  
подпрограммы.

**II. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы  
сроки реализации подпрограммы**.

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства и доля благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования.  
Для достижения этой цели необходимо решить следующую задачу –

1. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий МО «Новоржевский район»

2. Принятие Правил благоустройства территории МО «Новоржевский район», отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству.  
Для оценки степени достижения цели подпрограммы планируется использоватьследующие целевые индикаторы:  
- количество благоустроенных общественных территорий, ед.  
- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.  
Реализация подпрограммы запланирована на 2018-2025 годы.

**III. Перечень и краткое описание основных мероприятий.**

В рамках подпрограммы планируется реализация следующего основного  
мероприятия - Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Новоржевский район».

Цель основного мероприятия – обеспечение благоустройства дворовых  
территорий и территорий общего пользования.  
 Сроки реализации – 2018-2025 гг.  
В рамках данного основного мероприятия будут реализованы следующие  
мероприятия:  
- Расходы на формирование современной городской среды.  
Перечень мероприятий рассматриваемого основного мероприятия может быть пересмотрен в соответствии с изменениями федерального законодательства, текущей экономической ситуацией.

**IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах  
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Новоржевского района на соответствующий финансовый год и плановый период.

**V. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.**

Приведение в нормативное состояние дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район».

**1.**5. В приложение 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»в «Адресном перечне общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству» внести изменения в таблицу в раздел 2023 год:

…

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественных территорий | Перечень работ |
| 1 | 2 | 3 |
| … | … | … |
| **2022 год** | | |
| 1 | г. Новоржев, ул. Германа, Сквер памяти | 1) Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки  2) Установка, ремонт и реконструкция ограждений  3) Установка МАФ(скамейки, мусорные урны, вазоны)  4) Озеленение общественнойтерритории  5) Иные виды работ по благоустройству общественных территорий |
| **2023 год** | | |
| 2 | г. Новоржев, ул. Германа, площадь Победы (1-ая очередь) | 1) Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки (асфальтирование)  2) Озеленение общественной территории (установка вазонов)  3) Иные виды работ по благоустройству общественной территории (установка оградительных полусфер) |

…

* 1. В муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новоржевский район» добавить Приложение 11**«**Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»»:

Приложение 11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды» МО «Новоржевский район»

**Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»** | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество проведенных субботников по обустройству территорий общего пользования в весенний и осенний периоды | периодичность, единиц | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| 4 | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | ед | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | периодичность, единиц | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год |
| 8 | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район»»** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* 1. В муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новоржевский район» добавить Приложение 12 **«**Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»»

Приложение 12

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды» МО «Новоржевский район»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывает влияние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. **Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район»»** | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:«Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Новоржевский район»» | Администрация Новоржевского района | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД (%) | 100 | 100 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (%) | 100 | 100 |

* 1. В муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новоржевский район» добавить Приложение 13 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципальной программы«Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»»:

Приложение 13

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды» МО «Новоржевский район»

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | | | | Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Новоржевский район»»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий МО «Новоржевский район» | Количество благоустроенных территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство общественных территорий МО «Новоржевский район» | Количество благоустроенных территорий | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2470,0 | 2431,0 | 0 | 1087,121 | 1967,005 | 1987,717 | 2128,029 | 0 |

* 1. В муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новоржевский район» добавить Приложение 14 **«**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»»:

Приложение 14

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды» МО «Новоржевский район»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район» | Администрация Новоржевского района | 2470,0 | 2431,0 | 0 | 1087,121 | 1967,005 | 1987,717 | 2128,029 | 0 | 12070,872 |
| 1. | Подпрограмма  «Благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район»» | Администрация Новоржевского района | 2470,0 | 2431,0 | 0 | 1087,121 | 1967,005 | 1987,717 | 2128,029 | 0 | 12070,872 |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Новоржевский район»» | Администрация Новоржевского района | 2470,0 | 2431,0 | 0 | 1087,121 | 1967,005 | 1987,717 | 2128,029 | 0 | 12070,872 |

В муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новоржевский район» добавить Приложение 15 **«**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств всех источников муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»»:

Приложение 15

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды» МО «Новоржевский район»

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств всех источниковмуниципальной программы«Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |  |
|  | Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды» МО Новоржевский район» | Администрация Новоржевского района | всего | 2470,0 | 2431,0 | 0 | 1087,121 | 1967,005 | 1987,717 | | 2128,029 | 0 | 12070,872 |
| Федеральный бюджет | 2470,0 | 2431,0 | 0 | 1087,121 | 1967,005 | 1987,717 | | 2128,029 | 0 | 12070,872 |
| Бюджет субъекта Р.Ф. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма  «Благоустройство дворовых и  общественных территорий МО «Новоржевский район»» | Администрация Новоржевского района | всего | 2470,0 | 2431,0 | 0 | 1087,121 | 1967,005 | 1987,717 | | 2128,029 | 0 | 12070,872 |
| Федеральный бюджет | 2470,0 | 2431,0 | 0 | 1087,121 | 1967,005 | 1987,717 | | 2128,029 | 0 | 12070,872 |
| Бюджет субъекта Р.Ф. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие  «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Новоржевский район»» | Администрация Новоржевского района | всего | 2470,0 | 2431,0 | 0 | 1087,121 | 1967,005 | 1987,717 | | 2128,029 | 0 | 12070,872 |
| Федеральный бюджет | 2470,0 | 2431,0 | 0 | 1087,121 | 1967,005 | 1987,717 | | 2128,029 | 0 | 12070,872 |
| Бюджет субъекта Р.Ф. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

* 1. В муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новоржевский район» добавить Приложение 16 **«**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»»:

Приложение 16

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды» МО «Новоржевский район»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды» МО «Новоржевский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Ед. измерения | Значения показателей мероприятий | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район»»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие**  «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования «Новоржевский район»» | 1.1.1. Благоустройство дворовых территорий МО «Новоржевский район» | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. Благоустройство общественных территорий МО «Новоржевский район» | ед | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Новоржевского района М.Б. Занина.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Новоржевского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в общественно-политической газете Новоржевского района «Земля новоржевская».

Глава Новоржевского района С.О. Пугачева