УТВЕРЖДЕН

распоряжением комиссии по предупреждению

и    ликвидации    чрезвычайных   ситуаций    и

обеспечению         пожарной         безопасности

Новоржевского  муниципального округа

от     13.03.2024     №    5

- П Л А Н

мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов, подверженных угрозе

лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Новоржевского муниципального округа в 2024 году.

| № п/п | Содержание проводимых мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание противопожарных разрывов от границ застройки городских поселений до лесных насаждений не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений не менее 30 м. | До наступления пожароопасного периода | Главы территориальных отделов Управления по работе с территориями Администрации Новоржевского муниципального округа |  |
| 2. | Создание противопожарных минерализованных полос в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и нормативными правовыми актами МЧС России | До наступления пожароопасного периода | Главы территориальных отделов |  |
| 3. | Очистка территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха. | В течении 15 дней со дня схода снежного покрова | Главы территориальных отделов |  |
| 4. | Принятие исчерпывающих мер к недопущению образования несанкционированных свалок. | Постоянно | Главы территориальных отделов |  |
| 5. | Комплектование первичными средствами пожаротушения, и противопожарным инвентарем добровольных противопожарных формирований, привлекаемых к тушению пожаров | До наступления пожароопасного периода | КЧС и ПБ округа, Главы территориальных отделов |  |
| 6. | Обеспечение готовности системы связи и оповещения населения в случае возникновения ЧС и пожаров | До наступления пожароопасного периода | КЧС и ПБ округа Главы территориальных отделов |  |
| 7. | Обеспечение возможности использования для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения (реки, озера, пруды и т.п.) | До наступления пожароопасного периода | Главы территориальных отделов |  |
| 8. | Разработка и реализация дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | постоянно | КЧС и ПБ округа Главы территориальных отделов |  |